|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **اسم المشروع** | **حالة المشروع** | **تاريخ البداية** | **مدته** | **الجهة المشرفة**  |
| **1** | **المباني المساندة للمدينه الجامعيه (المرحله الأولى)** | **تحت التنفيذ** |  **5-5-1436**  | **600** | **-** |
| **2** | **البنيه التحتيه والموقع العام (المرحله الثانيه)** | **تحت التنفيذ** | **11-10-1433** | **1020** | **تحت إشراف الوزارة**  |
| **3** | **تصميم و انشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية مع الاشراف**  | **تحت التنفيذ** | **30-8-1432** | **1080** | **تحت إشراف الوزارة**  |
| **4** | **إيصال التيار الكهربائي للمدينة الجامعية**  | **تحت التنفيذ** | **17-11-1432** | **1020** | **تحت إشراف الوزارة**  |
| **5** |  **تصميم وإنشاء مبني إدارة الجامعه والعمادات مع الإشراف** | **تحت التنفيذ** | **30-7-1433** | **1230** | **تحت إشراف الوزارة**  |
| **6** | **المباني العاجلة للطالبات بالمجمعة** | **جاري توقيع العقد** | **-** | **540 يوم** | **تم إستلام عروض المكاتب الإستشاريه للإشراف وجاري دراستها وجاري توقيع العقد مع المقاول** |
| **7** |  **إنشاء كلية الطب بالمجمعة مع التصميم والإشراف** | **جاري توقيع العقد** | **-** | **-** | **الوثائق لدى الوزارة** |
| **8** |  **انشاء المطاعم الجامعية**  | **جاري توقيع العقد** | **-** | **-** | **الوثائق لدى الوزارة**  |
| **9** | **تصميم وإنشاء كلية العلوم الإدارية و الإنسانية مع الإشراف والتجهيز** | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **10** | **أنشاء كلية الهندسة بالمجمعة مع التصميم والإشراف** | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **تصميم وإنشاء سكن الطلاب مع الإشراف** | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **12** | **المستشفى الجامعي بجامعة المجمعة**  | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **13** | **انشاء كلية التربية بالمدينة الجامعية**  | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **14** |  **انشاء مباني السنة التحضيرية بالمجمعه مع التصميم والاشراف**  | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **15** | **تصميم و إنشاء كلية التربية (طالبات ) مع الاشراف و التجهيز**  | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **16** | **إنشاء مساجد المدينة الجامعية**  | **تحت الترسية**  | **-** | **-** | **-** |
| **17** | **دراسة و تصميم وإنشاء و تجهيز مستودعات متعددة الأغراض بالمجمعة** | **تحت الطرح**  | **-** | **120 يوم** | **تم إستلام عروض الإستشاريين وجاري دراستها** |
| **18** |  **المنشآت الرياضية**  | **تحت الطرح**  | **-** | **-** | **-** |
| **19** | **تصميم و إنشاء كلية علوم الحاسبات و تقنية المعلومات مع الاشراف و التجهيز** | **تحت التصميم** | **-** | **-** | **الوثائق لدى الوزارة** |
| **20** |  **الموقع العام و البنية التحتية للمدينه الجامعيه (م 3)** | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |
| **21** |  **انشاء قاعات المحاضرات الكبرى والمعرض**  | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |
| **22** | **مباني فك الإختناقات** | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |
| **23** | **إنشاء المكتبه المركزيه** | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |
| **24** | **تصميم و انشاء برج المياه و حفر أبار ارتوازية و تأمين شبكات ري**  | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |
| **25** | **إنشاء محطة تحويل الطاقه الكهربائيه (م2)** | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |
| **26** | **تصميم و إنشاء كلية علوم الحاسبات و تقنية المعلومات مع الاشراف و التجهيز** | **تحت التصميم**  | **-** | **-** | **الوثائق لدى الوزارة**  |
| **27** | **انشاء مجمعات التشغيل والصيانة** | **تحت الدراسة**  | **-** | **-** | **-** |

قائمة بالمشاريع الخاصة بجامعة المجمعة